TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÃ NGUỒN MỠ

Tên đề tài:

Xây dựng website quản lý shop quần áo

Sinh viên thực hiện:

1.Hàng Hồ Nam

2.Nguyễn Chí Thịnh

3.Nguyễn Trung Nguyên

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2025

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Tên dự án: Website Quản Lý Shop Quần Áo

1.2. Mục tiêu:

Xây dựng một hệ thống website quản lý shop quần áo giúp:

- Quản lý sản phẩm (quần áo, danh mục, giá, tồn kho)

- Quản lý người dùng và đơn hàng

- Hỗ trợ khách hàng mua sắm trực tuyến thuận tiện

- Giúp chủ shop theo dõi hoạt động kinh doanh hiệu quả, chính xác và dễ sử dụng.

1.3. Công nghệ sử dụng:

- Frontend (Giao diện):

  - Library: ReactJS,NextJS, React Router DOM.

  - Styling: TailwindCSS.

  - HTTP Client: Axios.

- Backend (Máy chủ & API):

  - Framework: Express.

  - NodeJS

- Database (Cơ sở dữ liệu):

  - Hệ quản trị: MySQL

Công cụ quản lý dự án & lỗi: Redmine.

2. ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

2.1. Danh sách thành viên và Vai trò

| STT | Thành viên | Vai trò (Role) | Trách nhiệm chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng Hồ Nam | Project Manager (PM) | - Quản lý dự án: lập kế hoạch (WBS), phân công task trên Redmine, theo dõi tiến độ - Review giao diện, kiểm soát chất lượng - Thiết kế giao diện UI/UX |
| 2 | Nguyễn Chí Thịnh | Tester/QC | - Lập Test Plan, Test Case - Kiểm thử hệ thống, log bug trên Redmine |
| 3 | Nguyễn Trung Nguyên | Backend Developer & Frontend Developer | - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Xây dựng API quản lý sản phẩm, người dùng, đơn hàng - Xây dựng giao diên quản lý - Deploy và vận hành hệ thống |

2.2. Quy trình thực hiện dự án

Dự án tuân theo quy trình phát triển phần mềm tiêu chuẩn gồm 7 giai đoạn:

| STT | Giai đoạn / Công việc | Người thực hiện | Vai trò chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập & Phân tích yêu cầu | Hàng Hồ Nam | Project Manager |
| 2 | Lập kế hoạch & Chọn công nghệ | Hàng Hồ Nam | Project Manager |
| 3 | Thiết kế & Lập trình Front-end | Nguyên , Nam | Frontend Developer |
| 4 | Thiết kế & Lập trình Back-end | Nguyễn Trung Nguyên | Backend Developer |
| 5 | Kiểm thử (Testing) | Nguyễn Chí Thịnh | Tester |
| 6 | Triển khai (Deploy) | Nguyễn Trung Nguyên | Developer |
| 7 | Bảo trì & Cập nhật | Nguyên , Nam | Maintenance Team |

2.3 Mô tả tổng quát sản phẩm cho từng version

V1.0 Sprint 1 - Triển khai chức năng Đăng nhập , quản lý sản phẩm , quản lý đơn hàng.

V1.1 Sprint 2 - Triển khai chức năng quản lý feedback , quản lý bài viết.

3. QUẢN LÝ SOURCE CODE

- Thông tin repository: https://github.com/namhang0159/DA_NHOM11

- Mô hình phân nhánh: Sử dụng Gitflow.

  - Nhánh main: Mã nguồn ổn định.

  - Nhánh feature: Nhánh chức năng riêng của dự án.

- Quy trình Code Review:

Hàng Hồ Nam (PM & Frontend):
Review giao diện, kiểm tra UI/UX và logic phía client

Nguyễn Trung Nguyên (Backend & Frontend):
Hoàn thành API, xử lý logic hệ thống, tạo Pull Request , xây dựng giao diện

Nguyễn Chí Thịnh (Tester/QC):
Kiểm tra chức năng, phát hiện lỗi, đánh giá chất lượng trước khi merge vào nhánh main

4. QUẢN LÝ LỖI (BUG TRACKING) VỚI REDMINE

4.1. Thông tin tài khoản Demo

Hệ thống quản lý lỗi được thực hiện trên Redmine với các tài khoản sau:

- Thành viên 1 (PM): namhang0159/nam19072004

- Thành viên 2 (Tester): chithinh/nam123456789

- Thành viên 3 (Dev): trungnguyen/nam1234556789

4.2. Quy trình xử lý lỗi (Workflow)

Quy trình trạng thái của một Bug trên Redmine:

- New (Mới): Tester tạo bug.

- In Progress (Đang thực hiện): PM giao cho Dev, Dev bắt đầu sửa.

- Resolved (Đã xử lý): Dev đã sửa xong code và đẩy lên server test.

4.3. Kịch bản Mô phỏng (Scenario)

Tình huống: Trong quá trình kiểm thử chức năng Thêm sản phẩm, Tester phát hiện khi tên sản phẩm quá dài thì giao diện danh sách sản phẩm bị vỡ (bể layout), làm tràn chữ và ảnh hưởng trải nghiệm người dùng.

Bước 1: Báo cáo lỗi (Log Bug)

- Người thực hiện: Nguyễn Chí Thịnh (Tester)

- Hành động: Đăng nhập Redmine, tạo Issue.

- Nội dung:

  - Subject: Tên sản phẩm quá dài gây bể giao diện danh sách sản phẩm

  - Priority: High.

  - Assignee: Hàng Hồ Nam (PM)

  - Status: New.

  - Mô tả :Truy cập trang Quản lý sản phẩm -> Thực hiện Thêm sản phẩm mới       ->Nhập tên sản phẩm dài hơn 150 ký tự -> Sau khi lưu, giao diện danh sách sản phẩm bị tràn chữ, vỡ bố cục, không hiển thị đẹp trên màn hình

Bước 2: Phân tích & Điều phối

- Người thực hiện: Hàng Hồ Nam (Project Manager)

- Hành động: Xác định đây là lỗi Frontend (UI/UX)

- Thao tác Redmine:

  - Chuyển Assignee sang: Nguyễn Trung Nguyên.

  - Chuyển Status: In Progress.

  - Note: “Tên sản phẩm không bị giới hạn độ dài và chưa xử lý CSS. Cần truncate hoặc wrap chữ cho phù hợp.”

Bước 3: Xử lý lỗi (Fixing)

- Người thực hiện: Nguyễn Trung Nguyên (Frontend Developer)

- Hành động: Giới hạn hiển thị tên sản phẩm bằng CSS. Áp dụng line-clamp hoặc truncate để tránh tràn giao diện . Test lại với nhiều độ dài tên khác nhau

- Thao tác Redmine:

  - Chuyển Assignee sang: Hàng Hồ Nam.

  - Chuyển Status: Resolved.

  - Note: “Đã xử lý hiển thị tên sản phẩm dài bằng CSS (truncate). Giao diện ổn định trên desktop.”

Bước 4: Xác nhận

- Người thực hiện:Nguyễn Chí Thịnh (Tester)

- Hành động: Kiểm tra lại chức năng thêm sản phẩm với tên dài.

- Thao tác Redmine:

  - Note: "Xác nhận fix thành công."

Bước 5: Đóng

- Người thực hiện:Hàng Hồ Nam (PM)

- Hành động: Xác nhận lỗi đã được khắc phục hoàn toàn.

- Thao tác Redmine:

  - Note: "Xác nhận fix thành công."

  - Chuyển Status: Closed